|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **La verdad hablando de cumpliendo con los tiempos de la carta gantt he sentido que de tiempo si se ha cumplido las fechas posiblemente sin ningún atraso, actualmente hoy día 14 de octubre, estamos en la etapa de desarrollo del frontend con el backend ya preparado para consumir datos al front y siento que para un MVP hasta la fecha vamos super bien en tema de diseño ya terminado ese proceso.**  **El factor que nos ha ayudado a cumplir hasta hora es el tiempo en el cual nos hemos dedicado, hacer todo organizado y tomarse su tiempo adecuado para cumplir, lo que más dificulto según yo fue empezar porque ya teníamos que organizar todo para no atrasarnos por ejemplo primero empezamos con una tecnología que al final no usamos y la reemplazamos por otra, lo bueno es que nos demoramos alrededor de un par de días para adaptarnos y corregir lo erróneo.** |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar las dificultades próximas que se nos vienen el poder empezar lo antes posible cuando tenga que hacer una tarea, además que es muy importante asistir a clases a consultar con el profesor guia para recibir un feedback o cosas que se pueden mejorar, con administrar bien los tiempos, investigar sobre el tema y consultar en clases siento que es más que suficiente para tener buen avance.** |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Al evaluarme en este proceso destaco mi manejo en desarrollo de aplicaciones web teniendo ya una buena base por lo no me ha dificultado mucho avanzar además que en mi práctica profesional ya estoy ejerciendo buenas prácticas de desarrollo de web, para mejorar mi trabajo podría empezar a buscar nuevas soluciones para lograr el objetivo de mi APT o más bien intentar mostrar más avance al profesor docente para recibir más feedback.** |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me inquieta no cumplir con las necesidades y mis requerimientos de mi aplicacion, que algo falte antes de la última revisión, intentó avanzar como grupo lo antes posible para no estar estresado a última hora y tener todo listo, Actualmente no tengo ninguna pregunta, siento que el foco que estamos teniendo ahora esta bien.** |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Considero que las actividades están bien distribuidas al momento, como ninguno de los dos ha tenido problemas con los avances, como ya estamos en la mitad del proceso siento que no hay que cambiar nada.** |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Como evaluo con mi compañero, destacó que no hemos tenido problemas con los avances hasta ahora y eso es algo positivo porque ahí se ve que tenemos los tiempos dedicados y bien administrados para avanzar el proyecto, se podría mejorar más la comunicación con el profesor docente para recibir mejor feedback.** |